

**Калужская область**

**Жуковский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**городского поселения «Город Кременки»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16.11.2018 144-п**

**О внесении изменений в постановление от 06.12.2017г № 165-П «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг. МО ГП «Город Кременки»»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ № 169 от 10.02.2017г. «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Администрация городского поселения «Город Кременки»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг МО ГП «Город Кременки», утвержденную постановлением от 06.12.2017г. № 165-П, изложив ее в новой редакции.

**Глава Администрации Т.Д. Калинкина**

Приложение№1

к Постановлению Администрации

городского поселения «Город Кременки»

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2017 г.  №\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022гг МО ГП «ГОРОД КРЕМЕНКИ»»**

**П А С П О Р Т**

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на МО ГП «Город Кременки»»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения «Город Кременки» |
| Участники муниципальной программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области;  Администрация МР «Жуковский район»;  Администрация ГП «Город Кременки» ;  ООО «Жилищник»;  ООО «Жилищник+». |
| Основание для разработки муниципальной программы | -Гражданский кодекс Российской Федерации,  -Бюджетный кодекс Российской Федерации,  -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  - Постановление Правительства РФ № 169 от 10.02.2017г. «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятной современной городской среды и контроль за осуществлением планов комплектного благоустройства дворовых территорий, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение формирования единого облика города Кременки.  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории МО ГП «Город Кременки».  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО ГП «Город Кременки» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Разработаны Администрацией ГП «Город Кременки»(Приложение №1) |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022гг |
| **Ресурсное обеспечение муниципальной программы** | Местный бюджет на 2018г.- 150 000 руб.  Областной бюджет на 2018г. -1 245 000 руб.  Федеральный бюджет на 2018г.-3 105 000 руб.  Местный бюджет на 2019г.- 150 000 руб.  Местный бюджет на 2020г.- 150 000 руб.  Местный бюджет на 2021г.- 150 000 руб.  Местный бюджет на 2022г.- 150 000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан. |

**1.Актуальность и определение проблемы, на решение которой направлена программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг МО ГП «Город Кременки»**

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования затрагивает интересы большинства жителей, проживающих на территории МО ГП «Город Кременки», поэтому повышение удовлетворенности жителей качеством и комфортностью городской среды стало одним из приоритетов данного проекта.

Проект направлен на благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования в МО ГП «Город Кременки» на основании обращений и инициатив жителей, а также на обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства.

На территории МО ГП «Город Кременки» расположены 64 многоквартирных жилых дома. Анализ сферы благоустройства в городском поселении показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства МО ГП «Город Кременки» имеется ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так, в городе имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий соответствующего функционального назначения, в том числе:

- благоустройство городских тротуаров;

- благоустройство новых тротуарных дорожек;

- обеспечение освещения территорий соответствующего функционального назначения;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- благоустройство городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий соответствующего функционального назначения;

- иные виды работ.

2) благоустройство дворовых территории многоквартирных домов, предусматривающее:

- благоустройство, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- благоустройство тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении территории соответствующего функционального назначения и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг МО ГП «Город Кременки» осуществляется путем реализации

следующих этапов:

- проведение общественных слушаний

- проведения общественных обсуждений

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий соответствующего функционального назначения, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Город Кременки», на которых планируется благоустройство в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования городского поселения, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг МО ГП «Город Кременки».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования городского поселения «Город Кременки»

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

**2. Цель муниципальной программы**

Создание благоприятной современной городской среды и контроль за осуществлением планов комплектного благоустройства дворовых территорий, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства.

**3. Задачи муниципальной программы**

* Обеспечение формирования единого облика города Кременки
* Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории МО ГП «Город Кременки».
* Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО ГП «Город Кременки»

**4.Сроки реализации программы**  **2018 – 2022 гг. (пять лет)**

**Форматы и принципы работы**

•    Организация и проведение широкого общественного обсуждения программы и планов благоустройства.  
•    Организация общественного и депутатского контроля реализации программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг МО ГП «Город Кременки».

•    Проведение просветительской работы, направленной на информирование населения о муниципальной программе и форматах участия в нем.   
•    Организация сбора предварительных заявок на включение объектов в муниципальную программу.  
•    Консультирование населения по вопросам оформления официальных заявок на участие в муниципальную программу.

**5. Стоимость минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов и мест общего пользования (общественных территорий) в 2018г.**

Виды работ:

1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

1.1. Благоустройство территории, образующий проезды к многоквартирным домам-не более- 1500 руб. за 1 м2

2. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения

2.1 Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).



-скамейка не более 10 000 руб. за ед.



-урн не более 7 000 руб. за ед.

2.2. Обустройство детской площадки:



- обустройство тротуарными дорожками не более –1500 руб. за 1 м2

- установка и приобретение детского или спортивного оборудования не более – 1 000 000 руб. за ед.

- основание под детское или спортивное оборудование (полиуретановое, резиновое) не более – 13000 руб. за 1 м2

Стоимость работ по комплексному благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования (общественных территорий), в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг МО ГП «Город Кременки», определяется на основании федеральных сметных нормативов, с пересчетом базовой стоимости в текущий уровень цен, по ежеквартальным индексам изменения сметной стоимости строительства, разрабатываемыми Министерством строительства и ЖКХ Калужской области и Минстроем России.

Приложение №1

к Муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на 2018-2022гг » МО ГП «Город Кременки»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг МО ГП «Город Кременки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 9 | 9 | 15 | 9 | - |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 14% | 14% | 19% | 14% | - |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | проценты | 20% | 20% | 30% | 20% | - |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | проценты | 20% | 40% | 64% | 85% | 100% |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 10% | 15% | 20% | 15% | 20% |  |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | проценты | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |

Приложение №1.2

к Муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на 2018-2022гг » МО ГП «Город Кременки»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**на 2018-2022гг МО ГП «Город Кременки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начало реализа  ции | окончание  реализации |
| Задача 1 | | | | | | | | | |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов :  ул. Молодежная 4, 5,6, 7,8,9,10  ул. Жукова 9, ул. Осенняя д.3, | | | Администрация ГП «Город Кременки» | 2018 | | 2018 | Улучшение Благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и мест соответствующего функционального назначения | Благоустройство проездов к многоквартирным домам | Показатель - индикаторы  муниципальной программы (приложение 1) |
| 2.Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения-  2.1. Ул. Мира – установка детского игрового комплекса,  2.2. Ул. Жукова д. 9- укладка тротуарных дорожек, установка лавочек,  2.3. ул. Дашковой 8- укладка тротуарных дорожек, освещение | | |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов:  ул. Школьная 1,3,5,  ул. Мира д. 13,14,  ул. Строителей д. 1,3,  ул. Циолковского д.4,6  2. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения  ул. Победы д.6 - укладка тротуарных дорожек, установка лавочек, установка детского игрового комплекса. | | Администрация ГП «Город Кременки» | | 2019 | | 2019 | Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 1.Установка малых архитектурных форм  2. установка спортивных площадок  3.Установка детских игровых площадок  4.Благоустройство проездов к многоквартирным | Показатель - индикаторы  муниципальной программы (приложение 1) |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов:  ул. Ленина 7,11,13,15,17  ул. Солнечная 3,5,7,  ул. Мира д.3,4,5,6,7,8,9  2. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения  ул.Дашковой – парковочные места | | Администрация ГП «Город Кременки» | | 2020 | | 2020 | Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов и территорий соответствующего функционального назначения | 1.Установка малых архитектурных форм  2..Установка детских игровых площадок  3. Благоустройство парковочными местами  4. Благоустройство проездов к многоквартирным домам  5.Обустройство освещения | Показатель - индикаторы  муниципальной программы (приложение 1) |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Победы 6,8,10,12  ул. Лесная д. 3,7,9  ул. Озерная д.3  2. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения  1. Ул. Циолковского д.4,6 укладка тротуарных дорожек, установка лавочек, установка детского игрового комплекса. | | Администрация ГП «Город Кременки» | | 2021 | | 2021 | Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 1.Установка малых архитектурных форм  2. установка спортивных площадок  3.Установка детских игровых площадок  4. Обустройство парковочными местами  5.Благоустройство проездов к многоквартирным домам | Показатель - индикаторы  муниципальной программы (приложение 1) |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Лесная  2.ул. Ленина д.2 – благоустройство территории | | Администрация ГП «Город Кременки» | | 2022 | | 2022 | Улучшение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и улучшение благоустройства территорий соответствующего функционального назначения | 1.Установка малых архитектурных форм  2..Установка детских игровых площадок  3. Обустройство парковочными местами  4.Установка спортивных площадок  5.Обустройство освещения  6.Благоустройство проездов к многоквартирным домам | Показатель - индикаторы  муниципальной программы (приложение 1) |
| 2. Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения- сквера им. Дашковой | | Администрация ГП «Город Кременки» | | 2022 | | 2022 | Улучшение благоустройства территорий соответствующего функционального назначения | 1. установка спортивных площадок  2.Установка детских игровых площадок  3.благоустройство тротуарами | Показатель - индикаторы  муниципальной программы (приложение 1) |

Приложение №1.3

к Муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на 2018-2022гг » МО ГП «Город Кременки»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг МО ГП «Город Кременки»** | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | | Источник финансиро вания | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | |
| год | год | год | год | год | |  |
| «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг МО ГП «Город Кременки»» | всего в том числе: | |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |  |
| Ответственный исполнитель, Администрация ГП «Город Кременки» | | Всего:  Из них: | 4 500 | 150 | 150 | 150 | 150 | |  |
| Местный бюджет | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |  |
| Областной бюджет | 1 245 | - | - | - | - | |  |
| Федеральный бюджет | 3 105 | - | - | - | - | |  |
| соисполнитель  подрядчик | |  | - | - | - | - | - | |  |
| наименование государственного заказчика: Администрация городского поселения «Город Кременки» | |  | - | - | - | - | - | |  |
| координатор, участники: Министерство строительства и ЖКХ Калужской области, Администрация МР «Жуковский район»;Администрация ГП«Город Кременки» | |  | - | - | - | - | - | |  |

Прилприложение №1.4

к Муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на 2018-2022гг » МО ГП «Город Кременки»

**План реализации муниципальной программы** **«Формирование современной городской среды**

**на 2018-2022гг МО ГП «Город Кременки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответст  венный исполни  тель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие№1 подготовка смет | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки | **v** | **-** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** |
| Контрольное событие №2 экспертиза документации | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки | **v** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** |
| Контрольное событие №3 торги согласно ФЗ № 44 | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** |
| Контрольное событие №4 исполнение работ | В разработке | подрядчик | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** | **-** |
| Контрольное событие №5 приемка исполненных работ | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **-** | **v** |
| Контрольное событие №6 Оценка эффективности | В разработке | Администрация ГП «Город Кременки | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** | **v** | **-** | **-** | **v** |